建设用地报批审查报告智能生成系统初版报告

更新日期：2026年5月7日

一、项目目标

本项目的目标，是把建设用地报批审查报告从“人工翻政策、人工找材料、人工拼报告”的方式，逐步做成一个可操作、可检查、可导出的智能工作台。

系统不是简单替人写报告，而是把报批审查拆成八个步骤，把材料、字段、情形、规则和报告模板串起来。用户把项目材料包一次性拖入后，系统自动识别材料类型，自动归档到对应步骤，自动判断必传和选传材料是否齐全，并把可修改字段、数据来源和校验结果直接展示出来。用户确认或修改后，再生成可编辑的审查报告。

二、当前 Demo 已完成的闭环

当前 Demo 已经具备一条完整演示链路：

1. 进入系统后，可以看到八步审查流程。

2. 政策明白卡可以单独上传，并持久化保存到本地。

3. 项目报件材料不再要求按步骤分别上传，可以一次性批量拖入。

4. 后端用 Apache Tika 解析文档内容，并保存原始上传文件。

5. 系统根据文件名和正文关键词自动识别材料类型，并归档到八个审查步骤。

6. 左侧材料台账按原型页面列出必传和选传材料，自动标记已传、缺失和选传已识别。

7. 每个已解析文件都会独立生成一张解析卡片，纵向列出文件名、识别类型、归档步骤、字段数和校验数。

8. 字段表按“字段名称、解析值、数据来源、操作”展示，用户可以点击来源打开原始文件，也可以手工修改字段。

9. 八步情形选择已经还原，系统先给默认识别结果，用户可以点击改成实际情形。

10. 系统实时校验结果会随着材料、字段和情形变化联动更新。

11. 报告预览做成在线类 Word 页面，预览内容可以继续编辑并保存草稿。

12. 底部主操作只保留“重新解析全部文件、保存草稿、预览审查报告、保存并进入下一步”四个按钮。

三、当前使用的真实样例

Demo 采用“兴宁五塘风电场一期工程”作为真实样例底稿。

关键数据包括：

项目名称：兴宁五塘风电场一期工程

项目代码：2025-450000-44-01-008976

总用地面积：0.3800公顷

农用地：0.3800公顷

耕地和永久基本农田：均为0公顷

征收集体土地：0.0236公顷

使用国有土地：0.3564公顷

违法用地：0.0588公顷，已处罚整改到位

这些数据已经进入系统底稿，并会在八步审查和报告生成中使用。

四、页面设计说明

页面现在分为三块：

1. 顶部是系统标题、AI 状态和八步审查导航。

2. 左侧是材料台账，包含 AI 配置、政策明白卡、一次性导入全部材料、必传文件清单和选传文件清单。

3. 右侧是当前步骤工作区，包含状态统计、自动归档文件解析、字段表、情形选择、系统实时校验结果和在线 Word 预览。

用户不需要先判断材料属于哪一步。材料包拖入后，系统自动把“建设用地预审批复、项目核准批复、初步设计批复、勘测定界报告、违法用地查处案卷”等文件分配到对应步骤。自动判断不准确时，页面仍保留人工确认和修改入口。

五、AI 使用方式

系统现在支持两种 AI 方式：

1. 本机 Ollama：适合本地演示和不希望材料外传的场景。

2. DeepSeek：适合电脑跑不动大模型时，用云端大模型获得更好的分析效果。

DeepSeek Key 只保存在浏览器本地，不写进源码。上传材料时，前端临时把 Key 发给本机后端，由本机后端去调用 DeepSeek。正式项目中，建议改成后端统一管理密钥，并增加权限和日志控制。

六、接口和页面自测结果

本轮已完成后端测试、前端构建、批量接口自测和页面烟测。

后端测试结果：

Maven test：通过

测试数：1

Failures：0

Errors：0

前端构建结果：

TypeScript 编译：通过

Vite build：通过

构建模块数：1582

批量接口自测覆盖：

GET /api/health

GET /api/workspace/state

POST /api/documents/analyze

PUT /api/workspace/fields

PUT /api/workspace/situations

GET /api/documents/source/{fileId}

?POST /api/reports/generate

批量接口自测结果：

健康检查：通过

批量分析文件数：5

自动归档结果：step1 3份，step2 1份，step8 1份

字段保存：通过

情形保存：通过

数据来源文件打开：通过

报告生成：通过

报告 Markdown 长度：2108 字符

页面烟测结果：

“一把导入全部材料”入口：已渲染

字段表：已渲染

系统实时校验结果：已渲染

底部四个主按钮：已渲染

当前页面字段行：8行

当前页面校验行：10行

结论：当前 Demo 的核心链路为“材料包批量处理演示”，可以用于展示自动归档、字段溯源、情形选择、实时校验和在线报告预览。

七、价值

最直观看到的是：系统把“材料怎么分、缺什么、字段从哪来、报告怎么写”放到了同一个工作台里。

过去写报告时，工作人员需要先人工拆材料，再反复核对政策、材料和模板。现在用户可以把材料包一次性拖入，系统自动分步骤、查缺项、抽字段、给出处，并在每一步提前提醒哪些已经满足、哪些还要确认、哪些可能存在退件风险。

字段来源可以直接打开原始材料，避免只看到 AI 结论却不知道依据在哪里。报告预览也不再是一次性生成的死文本，而是可以在页面里继续改，适合演示“AI 起草、人工把关、最终出稿”的工作方式。

八、方向

这个 Demo 证明了方向是可行的，而且交互重点是 “材料包自动处理”。

后续产品化时，重点围绕以下能力深化：

1. 八步材料清单配置化，不同项目类型可以使用不同清单。

2. 文档自动分类规则配置化，支持按文件名、正文关键词、版式特征和历史样本持续校准。

3. 字段库配置化，不同步骤的字段、来源、校验规则可维护。

4. 规则库配置化，把明白卡、1009号文、地方审查口径拆成可检索规则。

5. 增加人工确认流程，让每个字段有“AI抽取、人工确认、修改留痕”。

6. 增加缺材料清单、退件风险清单和项目补正任务。

7. 增加正式 Word 模板套打，保证导出文件满足报批格式。

8. 后续接入数据库、账号权限、项目列表、历史版本和导出记录。

九、当前限制

当前仍是 Demo，不是生产版。

需要注意：

1. 状态库现在是本地 JSON 文件，后续使用数据库。

2. 上传文件现在保存到本地目录，后续接对象存储、病毒扫描和权限控制。

3. Word 导出目前是初版排版，后续使用固定模板。

4. 字段抽取和自动分类目前是规则、关键词和大模型结合，后续要用更多真实材料继续校准。

5. DeepSeek Key 当前保存在浏览器本地，后续放到后端密钥管理。

6. 规则检查目前覆盖了主要演示点，后续要继续补齐各省、市、县的口径差异。

十、下一步

下一阶段按这个顺序推进：

1. 先把八步字段、必传材料、选传材料和情形选择整理成配置表。

2. 再把明白卡和 1009号文拆成结构化规则库。

3. 接入数据库，保存项目、材料、字段、情形、AI 分析结果和导出记录。

4. 做正式 Word 模板导出。

5. 用更多真实报件进行字段抽取、材料分类和规则校验测试。

6. 最后再做权限、审计、项目管理和多用户协作。

十一、初步结论

当前 Demo 已经完成从“材料上传、智能解析、规则检查、字段修改、状态落库、报告生成、Word 导出”的闭环，并进一步补上了一次性导入全部材料、自动归档八步、必传/选传判断、数据来源打开、情形选择、实时校验和在线类 Word 编辑。

它已经可以用于项目初期演示，说明系统方向、核心价值和后续建设路径。下一步重点不再是证明能不能做，而是把规则、字段、模板、分类样本和真实数据继续做细。